FUNCTIONAL SPECIFICATION

HWMS — Spesifikasi Fungsional Fase 2 & 3

Policy Engine, Scorecard, KPI/OKR, Risk & Gate — Penjabaran Penuh User Stories

PT Indotek Buana Karya

Versi 1.0 — Juli 2026 — Pendamping PRD v1.1, TDD v1.0, API Spec v1.0

# Daftar Isi

# 1. Tujuan & Konteks

Di PRD v1.1, fitur Fase 2 dan Fase 3 hanya ditulis satu baris per user story karena fokus PRD adalah mengunci MVP. Dokumen ini menjabarkan fitur-fitur itu secara penuh: perilaku, acceptance criteria, aturan bisnis, dan edge case — agar keputusan desain database dan API (yang sudah dibuat schema-complete di TDD) benar-benar terpakai sesuai maksud, dan agar tim tidak menebak saat fase tersebut tiba.

Dependensi antar fase yang wajib diperhatikan:

- Policy Engine (F2) adalah prasyarat untuk WFH request otomatis, check-in mode per role, dan eskalasi approval.

- Scorecard (F2) bergantung pada data standup MVP yang sudah terkumpul minimal 1 sprint penuh — jangan aktifkan sebelum ada data historis.

- KPI/OKR (F3) menaut ke task via kolom yang sudah ada sejak MVP (tasks.kpi_id, okr_kr_id); yang baru hanyalah UI pengelolaan dan agregasinya.

# 2. Fase 2 — Otomasi Kebijakan & Umpan Balik

## 2.1 Policy Engine (Mesin Kebijakan Hybrid)

Inti F2: mengubah kebijakan hybrid dari aturan tertulis manual menjadi aturan yang dieksekusi sistem. Satu mesin resolusi kebijakan dipakai bersama oleh WFH request, check-in mode, dan reminder.

### F2-POL-01 — Definisi kebijakan berjenjang

Sebagai HR, saya mendefinisikan kebijakan hybrid pada tiga tingkat (perusahaan, departemen, role) sehingga pengecualian per unit bisa diatur tanpa menyentuh yang lain.

Acceptance criteria:

- Kebijakan dapat dibuat pada scope TENANT, DEPARTMENT, atau ROLE dengan atribut: kuota WFH per minggu, hari wajib WFO (array hari), jendela check-in, jam auto-checkout, checkin_mode default.

- Resolusi kebijakan efektif seorang user mengikuti prioritas ROLE > DEPARTMENT > TENANT (yang lebih spesifik menang, per atribut — bukan seluruh objek).

- Endpoint debug /policies/resolve?user_id= menampilkan kebijakan efektif beserta asal tiap atribut (dari scope mana).

Aturan & edge case:

- Resolusi per-atribut: jika ROLE hanya mengatur kuota WFH, atribut jendela check-in tetap turun dari DEPARTMENT/TENANT — bukan seluruh blok ditimpa.

- Perubahan kebijakan berlaku untuk hari berikutnya (tidak retroaktif) agar tidak mengubah status is_late yang sudah tercatat.

- User tanpa kebijakan spesifik apa pun jatuh ke TENANT default (selalu ada).

### F2-POL-02 — Check-in mode per role

Sebagai HR, saya menetapkan sebagian role cukup check-in 1x sehari (mode ONCE) sehingga senior remote tidak terbebani ritual sore.

Acceptance criteria:

- checkin_mode efektif diambil dari policy resolution; nilai per-user (users.checkin_mode) menang atas policy jika di-set eksplisit admin.

- User mode ONCE: tidak menerima reminder sore, tidak kena auto-checkout, dashboard menandai baris mereka 'mode 1x' agar manajer tidak salah baca sebagai 'lupa check-out'.

- Durasi kerja user ONCE tidak dihitung (tidak ada OUT); rekap payroll menandai kolom durasi sebagai n/a, bukan 0.

Aturan & edge case:

- Perpindahan TWICE→ONCE tidak menghapus data OUT historis.

- User ONCE tetap bisa check-out manual sukarela jika mau mencatat hasil (opsional, tidak wajib).

### F2-POL-03 — WFH request dengan auto-approve berbasis kuota

Sebagai karyawan, saya mengajukan hari WFH tambahan dan sistem otomatis menyetujui jika masih dalam kuota, sehingga tidak semua pengajuan membebani atasan.

Acceptance criteria:

- Saat pengajuan WFH_EXTRA, sistem mengecek wfh_quotas minggu terkait (dimaterialisasi harian dari checkins + pengajuan approved).

- Dalam kuota → status AUTO_APPROVED langsung, tercatat di audit; di luar kuota → status PENDING ke approver dengan konteks 'melebihi kuota (sudah pakai X dari Y hari)'.

- Hari wajib WFO (mandatory_wfo_weekdays) tidak bisa diajukan WFH kecuali override manajer.

Aturan & edge case:

- Kuota dihitung per minggu kalender (Senin–Minggu), configurable ke periode lain di settings.

- Pembatalan WFH approved mengembalikan kuota minggu tersebut.

- Race condition dua pengajuan bersamaan: kuota dicek dengan lock baris untuk mencegah over-approve.

### F2-APR-04 — Eskalasi approval otomatis

Sebagai karyawan, pengajuan saya tidak menggantung karena sistem mengeskalasi approval yang lambat.

Acceptance criteria:

- Pending > 24 jam → reminder ke approver (push + in-app).

- Pending > 48 jam → notifikasi ke atasan approver (manager_id dari approver) + tandai escalated_at + tampil menonjol di inbox mereka.

- Approver pengganti (atasan) berwenang memutuskan setelah eskalasi.

Aturan & edge case:

- Jam kerja saja: perhitungan 24/48 jam mengecualikan akhir pekan & libur (jam kerja, bukan jam kalender).

- Jika approver sedang cuti (ada leave approved), eskalasi langsung ke atasannya tanpa menunggu 24 jam.

## 2.2 Personal Scorecard & Umpan Balik

### F2-SC-01 — Personal Scorecard per periode

Sebagai CTO/manajer, saya melihat kartu skor tiap orang per sprint dan per bulan sehingga 1-on-1 dan review berbasis data, bukan kesan.

Acceptance criteria:

- Scorecard berisi: weighted_completion, tasks_done/total, blockers_reported, blockers_resolved, checkin_discipline (% hari kerja dengan check-in tepat waktu + check-out non-auto).

- Dihasilkan job scorecard-builder di akhir sprint dan akhir bulan; nilai historis di-snapshot (tidak dihitung ulang mundur meski data lama berubah).

- RAG per orang mengikuti ambang completion yang sama dengan program (Green ≥85%, Yellow 60–84%, Red <60%).

Aturan & edge case:

- checkin_discipline TIDAK memasukkan hari cuti/libur/sakit approved sebagai pelanggaran.

- Scorecard bukan alat hukuman: dokumen menegaskan penggunaannya untuk coaching; tidak ada aksi otomatis (mis. peringatan) yang dipicu skor rendah.

### F2-SC-02 — Transparansi skor ke karyawan

Sebagai karyawan, saya bisa melihat scorecard saya sendiri sehingga bisa mengoreksi diri sebelum review.

Acceptance criteria:

- Karyawan mengakses /scorecards untuk dirinya sendiri (read-only), periode berjalan dan historis.

- Tampilan menyertakan penjelasan cara hitung tiap metrik (menghindari salah tafsir).

Aturan & edge case:

- Karyawan TIDAK bisa melihat scorecard rekan (hanya manajer ke atas dalam scope).

- Keputusan transparansi ini adalah jawaban atas pertanyaan terbuka #5 di PRD.

### F2-STD-03 — Riwayat standup & komentar feed

Sebagai manajer, saya menelusuri riwayat standup seseorang dan berdiskusi di feed sehingga umpan balik terjadi dekat dengan pekerjaannya.

Acceptance criteria:

- /feed/{user_id}/history menampilkan timeline standup + rasio rencana-vs-selesai per hari/minggu.

- Komentar & reaksi pada entri feed; pemilik entri mendapat notifikasi.

- Blocker yang sering berulang pada task yang sama ditandai (indikator 'blocker berulang').

Aturan & edge case:

- Komentar bersifat mendukung; tidak ada fitur 'down-vote' atau penilaian publik antar-rekan.

### F2-STD-04 — Dependency soft-block & laporan task basi

Sebagai PM, saya melihat peringatan ketergantungan dan task yang mandek sehingga master data tetap mencerminkan realita.

Acceptance criteria:

- Task dengan dependency belum DONE diberi indikator 'menunggu'; tidak memblokir keras (soft warning) di F2.

- Job stale-task-report mingguan mendaftar task IN_PROGRESS tanpa standup_items selama 5 hari kerja → notifikasi PM.

Aturan & edge case:

- Soft-block dipilih agar tim tidak terjebak deadlock administratif; hard-block dievaluasi ulang hanya jika terbukti perlu.

### F2-AUTH-05 — SSO Google Workspace

Sebagai karyawan, saya login dengan akun Google kantor sehingga tidak perlu password terpisah.

Acceptance criteria:

- OIDC dengan Google Workspace; pemetaan by email ke user aktif.

- User yang emailnya tidak terdaftar sebagai user aktif ditolak (tidak ada auto-provisioning).

- Fallback email+password tetap tersedia untuk akun non-Workspace (mis. mitra/vendor).

Aturan & edge case:

- Pergantian email di Workspace ditangani admin via master data, bukan otomatis.

# 3. Fase 3 — Governance Program & Productization

Fase 3 mengangkat sistem dari 'manajemen kerja harian' menjadi 'manajemen program' penuh, sekaligus menyiapkan produk untuk dijual keluar. Seluruh entitas sudah ada di database sejak MVP; F3 menambah UI, agregasi, dan alur kerjanya.

## 3.1 KPI & OKR

### F3-KPI-01 — KPI per role fungsional

Sebagai CTO, saya menetapkan KPI per role dan memantau aktual vs target sehingga kinerja terukur pada tingkat peran, bukan hanya task.

Acceptance criteria:

- KPI memiliki: role fungsional, nama, target, unit, periode (bulanan/kuartalan).

- Aktual diisi manual ATAU ditarik dari agregat task (mis. KPI 'sprint velocity' dari sum weight DONE).

- Dashboard KPI menampilkan tren aktual vs target per periode.

Aturan & edge case:

- Sumber aktual (manual vs tertaut agregat) dicatat agar auditable.

- KPI tidak otomatis memicu konsekuensi; tetap alat pandang manajemen.

### F3-OKR-02 — OKR program & keterkaitan task

Sebagai CTO, saya mendefinisikan OKR kuartalan dan menautkan task ke Key Result sehingga garis dari pekerjaan harian ke tujuan strategis terlihat.

Acceptance criteria:

- Objective per kuartal; tiap Objective punya beberapa Key Result (deskripsi, target, aktual, unit).

- Task menaut ke KR via tasks.okr_kr_id (kolom sudah ada sejak MVP).

- Progress KR dapat dihitung dari agregat task tertaut (opsi) atau diisi manual.

- Tampilan 'garis pandang': dari OKR → KR → task penyumbang → orang.

Aturan & edge case:

- Satu task maksimal menaut satu KR (kesederhanaan); jika butuh banyak, gunakan KPI.

## 3.2 Risk Register & Monthly Gate

### F3-RISK-01 — Risk register per project

Sebagai PM/CTO, saya mencatat dan memantau risiko program sehingga mitigasi terkelola, bukan reaktif.

Acceptance criteria:

- Risiko: deskripsi, kategori, probabilitas, dampak, mitigasi, owner, status (OPEN/MITIGATED/CLOSED/ACCEPTED).

- Skor risiko = probabilitas × dampak; matriks risiko divisualkan (heat map sederhana).

- Risiko terkait blocker berulang dapat ditautkan (dari data F2-STD-03).

Aturan & edge case:

- Risiko CLOSED tetap tersimpan untuk pembelajaran; tidak dihapus.

### F3-GATE-02 — Monthly gate (gerbang kelulusan bulanan)

Sebagai CTO, saya menjalankan gerbang bulanan dengan kriteria eksplisit sehingga keputusan lanjut/tahan program terdokumentasi.

Acceptance criteria:

- Gate per bulan per project dengan kriteria (jsonb): mis. completion ≥ target, blocker kritis = 0, risiko merah tertangani.

- Sistem mengevaluasi kriteria terukur otomatis dan menampilkan status per kriteria (terpenuhi/tidak).

- CTO memutuskan GO / NO_GO / CONDITIONAL dengan catatan; keputusan tercatat dengan pengambil & waktu.

Aturan & edge case:

- Kriteria kualitatif tetap dinilai manusia; sistem hanya menyajikan data pendukung.

- Keputusan CONDITIONAL wajib menyertakan syarat yang harus dipenuhi + tenggat.

## 3.3 Executive Dashboard, Integrasi & Kanal

### F3-EXE-01 — Dashboard eksekutif (BOD)

Sebagai BOD, saya melihat satu halaman lintas project tanpa detail pribadi sehingga bisa memantau kesehatan portofolio.

Acceptance criteria:

- Ringkasan lintas project: headcount aktif, sebaran lokasi kerja agregat, kesehatan program (RAG) per project, OKR di jalur/tidak.

- Read-only; tidak menampilkan data pribadi (nama individu, selfie, lokasi presisi).

Aturan & edge case:

- Akses dibatasi role CTO/BOD; setiap akses tercatat.

### F3-INT-02 — API integrasi HRIS/payroll & kanal WhatsApp

Sebagai HR/IT, saya mengalirkan data kehadiran ke sistem payroll eksternal dan menyetujui via WhatsApp sehingga sistem menyatu dengan alat yang sudah dipakai.

Acceptance criteria:

- /integrations/attendance: API key per integrasi, scope read-only, rate limit terpisah, dokumentasi OpenAPI.

- Adapter kanal WhatsApp untuk approval (approve/reject dari chat) memakai pipeline notifikasi yang sama.

- Semua akses API key tercatat; key dapat dicabut per integrasi tanpa memengaruhi user.

Aturan & edge case:

- API key tidak pernah punya akses tulis ke data karyawan; hanya membaca rekap.

- Fallback: jika kanal WhatsApp gagal, approval tetap tersedia via app (tidak ada single point of failure).

### F3-PROD-03 — Multi-tenant & branding per tenant

Sebagai pemilik produk, saya mengaktifkan tenant baru dengan branding sendiri sehingga HWMS bisa dijual ke klien B2G/enterprise.

Acceptance criteria:

- Provisioning tenant (nama, slug, tema) tanpa migrasi skema — mengandalkan tenant_id yang sudah ada di semua tabel.

- Isolasi data dijamin middleware tenant di setiap query; uji penetrasi lintas-tenant wajib sebelum rilis komersial.

- Konfigurasi produk (kebijakan default, retensi, ambang RAG) dapat berbeda per tenant.

Aturan & edge case:

- Tenant internal 'indotek' menjadi tenant referensi; fitur baru diuji di sana dulu.

- Opsi deployment per klien (on-prem lisensi) menggunakan image yang sama dengan SaaS.

# 4. Urutan Implementasi & Dependensi

| Fitur | Prasyarat | Alasan Urutan |
| --- | --- | --- |
| F2 Policy Engine | MVP settings + org lengkap | Fondasi WFH request, mode per role, eskalasi |
| F2 WFH request | Policy Engine + wfh_quotas job | Auto-approve butuh kuota termaterialisasi |
| F2 Scorecard | ≥1 sprint data standup MVP | Metrik butuh data historis nyata agar bermakna |
| F2 SSO | MVP auth | Non-blocking; bisa paralel |
| F3 KPI/OKR | Task+agregat MVP stabil | Aktual KPI/KR menarik dari agregat task |
| F3 Risk/Gate | KPI/OKR (untuk kriteria gate) | Gate mengevaluasi metrik dari KPI/OKR & completion |
| F3 Executive dashboard | Semua agregat F2/F3 | Menyajikan lapisan paling atas |
| F3 Multi-tenant aktif | Seluruh fitur stabil di tenant internal | Jual keluar hanya setelah matang internal |

Prinsip: jangan aktifkan fitur umpan balik (scorecard, KPI) sebelum ada data yang cukup untuk membuatnya jujur. Skor atau tren dari data satu-dua hari akan menyesatkan dan merusak kepercayaan pada sistem.

## 4.1 Ringkasan Traceability ke PRD

| Dokumen ini | PRD v1.1 | TDD v1.0 | API Spec v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2-POL-* | F-04, A-10, A-11, D-03 | §4.4 policies/wfh_quotas | §6 /policies |
| F2-APR-04 | D-04, D-05 | §5 approval-escalation | §6 /leaves |
| F2-SC-* | E-04, C-03 | §4.5 scorecards | §7 /scorecards |
| F2-STD-* | C-02, B-06 | §5 stale-task-report | §5 /feed |
| F3-KPI/OKR | B-07 | §4.5 kpis/okrs | §9 /kpis /okrs |
| F3-RISK/GATE | B-08 | §4.5 risks/gates | §9 /risks /gates |
| F3-EXE-01 | E-05 | — | §7 /dashboard/executive |
| F3-INT-02 | E-06 | §7.x integrasi | §7 /integrations |