PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Hybrid Work Management System (HWMS)

Standup-Driven Work Management: Attendance + Daily Standup + Task Tracking

PT Indotek Buana Karya

Versi 1.1 — Draft untuk Review (revisi: platform PWA)

Juli 2026

Pemilik Dokumen: [Nama CTO]  •  Status: Menunggu Approval

# Daftar Isi

# 1. Ringkasan Eksekutif

PT Indotek Buana Karya akan menerapkan pola kerja hybrid (WFH/WFO/on-site klien). Untuk mendukungnya, perusahaan membangun Hybrid Work Management System (HWMS): satu platform yang menggabungkan tiga fungsi yang biasanya terpisah — absensi, standup harian, dan task tracking — ke dalam satu ritual harian.

Prinsip inti: karyawan melakukan check-in 2x sehari (pagi dan sore) dalam bentuk standup, bukan sekadar absen. Check-in pagi berisi status kerja hari itu (WFH/WFO/on-site), verifikasi selfie + geolocation, dan pemilihan task yang akan dikerjakan dari sprint aktif. Check-out sore berisi update progres per task, evidence, dan blocker. Dari ritual ini, sistem menghasilkan tiga jenis data sekaligus: data kehadiran (untuk HR/payroll), data progres task (untuk PM/CTO), dan data performa personel (scorecard, KPI, RAG).

Struktur task mengadopsi model kerja yang sudah berjalan di workbook internal (Sprint Tasks: Task ID, Sprint, Role, Workstream, Deliverable, Weight, RAG, dsb.) sehingga migrasi dari Excel ke sistem dapat dilakukan tanpa mengubah cara kerja tim.

## 1.1 Masalah yang Diselesaikan

- Tidak ada visibilitas harian saat tim bekerja tersebar (WFH/on-site): siapa bekerja, di mana, mengerjakan apa.

- Rekap absensi, progres task, dan scorecard saat ini dikerjakan manual di Excel oleh CTO/PMO — lambat, rawan basi, dan tidak real-time.

- Standup sinkron sulit dijalankan adil ketika sebagian tim remote; blocker sering terlambat terdeteksi.

- Data kehadiran dan data kinerja terpisah, sehingga penilaian karyawan hybrid tidak berbasis output.

## 1.2 Sasaran Keberhasilan (Success Metrics)

| Metrik | Target | Cara Ukur |
| --- | --- | --- |
| Adopsi check-in harian | > 90% karyawan aktif mengisi standup pagi | Rasio check-in / hari kerja, 30 hari setelah rollout |
| Kelengkapan check-out | > 80% hari kerja memiliki check-out (non-auto) | Rasio check-out manual vs auto-checkout |
| Task ter-update harian | > 70% task aktif punya update status/% dalam 48 jam | Timestamp update task vs sprint aktif |
| Waktu rekap payroll | Rekap bulanan < 1 jam (dari sebelumnya manual berhari-hari) | Waktu HR menghasilkan export payroll |
| Deteksi blocker | Blocker terlihat di dashboard < 1 hari sejak dilaporkan | Blocker aging di dashboard CTO |

## 1.3 Keputusan Konsep yang Sudah Dikunci

| Keputusan | Pilihan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Model check-in | 2x sehari (check-in pagi + check-out sore) | Configurable per role di fase lanjutan |
| Verifikasi kehadiran | Selfie + geolocation untuk semua status kerja | Lokasi hanya direkam saat momen check-in/out, bukan tracking berkelanjutan |
| Bentuk check-in | Standup async (rencana/hasil/blocker), bukan absen polos | Rencana pagi menjadi checklist di check-out sore |
| Sumber task | Task tracker internal (bukan integrasi Jira/eksternal di MVP) | Struktur mengikuti workbook Sprint Tasks yang sudah berjalan |
| Pembuatan task | Admin/PM yang membuat & assign; karyawan eksekusi & update | Bulk import dari Excel wajib ada di MVP |
| Kasus ditunda | Risk Register, Monthly Gate, Sales Pipeline | Masuk Fase 3, bukan MVP |

# 2. Konsep Sistem: Tiga Lapisan

HWMS terdiri dari tiga lapisan yang saling mengunci. Lapisan 2 (standup harian) adalah jantung sistem: ia mengonsumsi data dari Lapisan 1 (task) dan memproduksi data untuk Lapisan 3 (scorecard).

| Lapisan | Fungsi | Pengguna Utama | Analogi di Workbook Lama |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 — Task & Sprint Management | Master data pekerjaan: project, sprint, task, assignment, dependencies, weight | PM/Admin (membuat), semua karyawan (melihat) | Sheet Sprint Plan + Sprint Tasks + Lookups |
| L2 — Daily Standup Check-in | Ritual harian 2x: kehadiran (selfie+GPS+status) digabung standup (rencana/progres/blocker per task) | Semua karyawan | Tidak ada (ini yang baru — pengganti update manual status di Excel) |
| L3 — Scorecard & Review | Agregasi otomatis: completion per role/sprint/orang, RAG, blocker aging, rekap payroll | CTO, manajer, HR | Sheet CTO Dashboard + Personal Scorecard + Role KPI + Weekly Review |

## 2.1 Alur Harian (Happy Path)

Pagi (jendela default 07.00–10.00):

- Karyawan membuka aplikasi mobile → memilih status kerja hari ini: WFH / WFO / On-site klien (jika on-site, memilih project/klien dari master data).

- Mengambil selfie (liveness sederhana) — GPS ter-capture otomatis saat submit.

- Memilih 1–5 task yang akan dikerjakan hari ini dari daftar task yang di-assign kepadanya di sprint aktif; boleh menambah catatan bebas.

- Opsional: menandai blocker (per task atau umum) — boleh mention rekan/tim yang dibutuhkan.

Sore (check-out, sebelum auto-checkout 18.00):

- Aplikasi menampilkan kembali task yang dipilih pagi tadi sebagai checklist.

- Per task: update % complete, status (In Progress/Done/Blocked), lampirkan evidence (file/link) jika Done.

- Selfie + GPS kedua → submit. Task yang tidak selesai otomatis menjadi draft rencana besok (carry-over).

Sepanjang hari:

- Feed standup tim menampilkan semua entri hari ini; blocker tampil menonjol di bagian atas.

- Manajer/CTO melihat dashboard real-time: kehadiran, task bergerak, blocker aging, RAG.

## 2.2 Aturan Bisnis Kunci

| Aturan | Perilaku Sistem |
| --- | --- |
| Jendela check-in | Default 07.00–10.00 (configurable per kebijakan). Check-in di luar jendela tetap diterima tetapi diberi flag 'Telat' — tidak diblokir. |
| Lupa check-out | Auto-checkout pukul 18.00 dengan tanda 'AUTO'. Data payroll tetap utuh; anomali terlihat di dashboard manajer. |
| Geofencing | Aktif hanya untuk status WFO (radius kantor) dan On-site (radius lokasi klien, jika koordinat tersedia). Status WFH: lokasi dicatat sebagai referensi saja, tanpa pembatasan. |
| Blocker | Menandai blocker pada task otomatis mengubah status task menjadi Blocked dan memunculkannya di dashboard + notifikasi ke pihak yang di-mention. |
| Carry-over | Poin rencana yang tidak selesai di check-out otomatis menjadi draft rencana pagi berikutnya (bisa diedit). |
| RAG eskalasi | Mengikuti aturan workbook: Green = on track / target >85%; Yellow = 60–84% / blocker manageable; Red = <60% / critical blocker; Black = scope gagal, butuh keputusan manajemen. |
| Hari libur & cuti | Tidak ada tuntutan check-in pada hari libur nasional, cuti approved, atau sakit. Kalender libur nasional Indonesia dikelola admin. |
| Anti-fraud dasar | Timestamp server-side (bukan jam perangkat), liveness selfie sederhana, deteksi anomali pola lokasi (lompatan koordinat tidak wajar, akurasi GPS mencurigakan). Catatan PWA: deteksi mock GPS di browser lebih terbatas daripada native, sehingga anti-fraud bertumpu pada analitik pola, bukan deteksi perangkat. Anomali = flag, bukan blokir — keputusan di manusia. |

## 2.3 Prinsip Privasi (Wajib Dikomunikasikan ke Karyawan)

- Lokasi hanya direkam pada momen check-in dan check-out — sistem TIDAK melakukan tracking lokasi berkelanjutan.

- Selfie hanya untuk verifikasi kehadiran; akses terbatas ke HR dan atasan langsung; retensi default 90 hari lalu dihapus otomatis.

- Data standup (rencana/hasil/blocker) terlihat oleh tim sendiri dan atasan — bukan seluruh perusahaan (configurable per tim).

- Kebijakan ini ditulis dalam dokumen kebijakan hybrid yang disahkan HR sebelum rollout, dan ditampilkan saat onboarding aplikasi.

# 3. Persona & Role Sistem

| Role Sistem | Persona | Kebutuhan Utama | Platform Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Employee | Developer, teknisi lapangan, staf back-office | Check-in/out cepat (<2 menit), lihat task sendiri, ajukan cuti/WFH | PWA (mobile browser, installed) |
| Manager / Team Lead | PM, lead engineer | Feed standup tim, approval, blocker tim, completion per anggota | PWA (mobile) + Web |
| PM / Admin Task | PMO, project manager | Buat project/sprint/task, assign owner, bulk import Excel, kelola dependencies | Web |
| HR | HR admin | Rekap kehadiran siap-payroll, kelola cuti/izin, master karyawan, kebijakan kuota | Web |
| CTO / Executive | CTO, BOD | Dashboard program: RAG, completion per role/sprint, blocker aging, kehadiran agregat | Web |
| Super Admin | IT internal | Master data, kebijakan, lokasi kantor/geofence, kalender libur, user management | Web |

Catatan: satu user dapat memegang lebih dari satu role (mis. lead engineer = Employee + Manager). Role diterapkan sebagai RBAC di level API.

# 4. Modul & User Stories

Notasi fase: MVP = rilis pertama; F2 = Fase 2; F3 = Fase 3. Acceptance criteria (AC) ditulis ringkas — detail test case diturunkan QA dari AC ini.

## 4.1 Modul A — Attendance & Standup Check-in (Jantung Sistem)

| ID | User Story | Acceptance Criteria | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Sebagai Employee, saya memilih status kerja hari ini (WFH/WFO/On-site) saat check-in pagi. | Status wajib dipilih sebelum submit; On-site memaksa pilih project/klien dari master data; status tersimpan per hari per user. | MVP |
| A-02 | Sebagai Employee, saya check-in dengan selfie dan GPS ter-capture otomatis. | Selfie wajib (kamera depan, liveness sederhana); GPS server-timestamp; submit gagal jika izin lokasi/kamera ditolak, dengan pesan jelas. | MVP |
| A-03 | Sebagai Employee, saya memilih task hari ini dari daftar task yang di-assign ke saya di sprint aktif. | Daftar hanya menampilkan task milik user berstatus belum Done di sprint aktif; pilih 1–5 task; bisa tambah catatan bebas per task dan catatan umum. | MVP |
| A-04 | Sebagai Employee, saya bisa menandai blocker pada task dan mention rekan/tim. | Blocker mengubah status task menjadi Blocked; pihak yang di-mention menerima push notification; blocker tampil di feed & dashboard. | MVP |
| A-05 | Sebagai Employee, saat check-out saya meng-update progres per task yang saya pilih pagi tadi. | Rencana pagi tampil sebagai checklist; per task dapat set % complete, status, dan evidence (upload file/link); field 'hasil hari ini' opsional. | MVP |
| A-06 | Sebagai Employee, task yang belum selesai otomatis menjadi draft rencana besok. | Draft carry-over muncul saat check-in berikutnya dan dapat diedit/dihapus sebelum submit. | MVP |
| A-07 | Sebagai sistem, saya melakukan auto-checkout pukul 18.00 untuk yang lupa check-out. | Record check-out bertanda AUTO; tidak ada update task; muncul sebagai anomali di dashboard manajer. | MVP |
| A-08 | Sebagai Employee, saya menerima reminder check-in (pagi) dan check-out (sore). | Push notification pada jam configurable; tidak dikirim pada hari libur/cuti approved. | MVP |
| A-09 | Sebagai Manager, saya melihat flag anomali: telat, auto-checkout, GPS mencurigakan (mock location). | Anomali berbentuk flag informatif dengan detail; tidak ada blokir otomatis; dapat difilter per tim & rentang tanggal. | MVP |
| A-10 | Sebagai HR, saya dapat mengatur jendela check-in dan jam auto-checkout per kebijakan. | Setting global + override per departemen; perubahan berlaku hari berikutnya (tidak retroaktif). | F2 |
| A-11 | Sebagai HR, saya dapat mengatur role tertentu cukup check-in 1x sehari. | Rule per role/departemen; user 1x tidak mendapat reminder sore dan tidak kena auto-checkout. | F2 |

## 4.2 Modul B — Task & Sprint Management

| ID | User Story | Acceptance Criteria | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Sebagai PM/Admin, saya membuat project, sprint (dengan start/end date), dan task dengan atribut lengkap. | Atribut task minimal: Task ID (auto, format PREFIX-SS-NNNN), Sprint, Role, Workstream, Nama Task, Deliverable, Priority, Planned Start/End, Owner, Weight, Risk Level; validasi tanggal dalam rentang sprint. | MVP |
| B-02 | Sebagai PM/Admin, saya melakukan bulk import task dari Excel (format workbook Sprint Tasks yang ada). | Template import = kolom sheet Sprint Tasks; preview + validasi sebelum commit (owner tidak dikenal, tanggal invalid → daftar error per baris); import 456 task selesai < 2 menit. | MVP |
| B-03 | Sebagai Employee, saya melihat daftar task saya per sprint dengan filter status/priority. | Default: sprint aktif, task milik sendiri; dapat melihat task rekan setim (read-only). | MVP |
| B-04 | Sebagai PM/Admin, saya meng-assign/re-assign owner task. | Riwayat perubahan owner tercatat; owner baru mendapat notifikasi. | MVP |
| B-05 | Sebagai sistem, saya menghitung status agregat: completion % per sprint, per role, per orang (berbobot Weight). | Rumus: sum(weight × %complete) / sum(weight); agregat ter-update maksimal 5 menit setelah update task. | MVP |
| B-06 | Sebagai PM/Admin, saya mendefinisikan dependency antar-task. | Task dengan dependency belum Done diberi indikator 'Menunggu'; tidak memblokir keras di MVP (soft warning). | F2 |
| B-07 | Sebagai PM/Admin, saya menautkan task ke KPI/OKR. | Field KPI Link & OKR Link tersedia di skema sejak MVP; UI pengelolaan KPI/OKR menyusul. | F3 |
| B-08 | Sebagai PM/Admin, saya mengelola Risk Register, Monthly Gate, dan Sales Pipeline. | Modul terpisah mengikuti struktur workbook; di luar scope MVP. | F3 |

## 4.3 Modul C — Feed Standup Tim

| ID | User Story | Acceptance Criteria | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Sebagai Manager/anggota tim, saya melihat feed standup tim hari ini (siapa, status kerja, rencana, blocker). | Feed default = tim sendiri, hari ini; blocker ter-pin di bagian atas; pull-to-refresh; entri tampil < 1 menit setelah submit. | MVP |
| C-02 | Sebagai anggota tim, saya dapat memberi komentar/reaksi pada entri standup. | Komentar bernotifikasi ke pemilik entri; reaksi emoji sederhana. | F2 |
| C-03 | Sebagai Manager, saya melihat riwayat standup seseorang (mis. untuk 1-on-1). | Timeline per orang, filter rentang tanggal, termasuk rasio rencana-vs-selesai. | F2 |

## 4.4 Modul D — Approval Center

| ID | User Story | Acceptance Criteria | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Sebagai Employee, saya mengajukan cuti/izin/sakit dengan lampiran (mis. surat dokter). | Pengajuan masuk antrian atasan; hari approved otomatis membebaskan kewajiban check-in; saldo cuti terpotong saat approved. | MVP |
| D-02 | Sebagai Manager, saya approve/reject pengajuan dari mobile dengan satu ketukan. | Aksi dari notifikasi/inbox approval; alasan wajib saat reject. | MVP |
| D-03 | Sebagai Employee, saya mengajukan hari WFH tambahan / tukar jadwal WFO. | Auto-approve jika masih dalam kuota kebijakan; di luar kuota → butuh approval atasan. | F2 |
| D-04 | Sebagai sistem, saya mengeskalasi approval yang menggantung > 24 jam. | Reminder ke approver; setelah 48 jam eskalasi ke atasan approver. | F2 |
| D-05 | Sebagai Employee, saya mengajukan lembur. | Form lembur dengan durasi & alasan; approved masuk rekap payroll. | F2 |

## 4.5 Modul E — Dashboard & Laporan

| ID | User Story | Acceptance Criteria | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Sebagai Manager, saya melihat dashboard tim: kehadiran hari ini, task bergerak, blocker aging, anomali. | Data hari berjalan real-time (< 5 menit); drill-down ke orang/task. | MVP |
| E-02 | Sebagai CTO, saya melihat dashboard program: completion per sprint & per role, RAG, blocker aging, distribusi status task. | Menyamai isi sheet 'CTO Dashboard'; RAG dihitung otomatis sesuai aturan eskalasi. | MVP |
| E-03 | Sebagai HR, saya meng-export rekap kehadiran bulanan siap-payroll (XLSX). | Kolom minimal: NIK, nama, hari kerja, WFH/WFO/on-site count, telat, auto-checkout, cuti/izin/sakit, total jam; export < 30 detik untuk 200 karyawan. | MVP |
| E-04 | Sebagai CTO, saya melihat Personal Scorecard per orang per bulan/sprint. | Berisi: completion berbobot, task done/total, blocker dilaporkan/diselesaikan, disiplin check-in; dapat di-export. | F2 |
| E-05 | Sebagai BOD, saya melihat satu halaman ringkas: headcount aktif hari ini, sebaran lokasi kerja, kesehatan program. | View read-only, tanpa data pribadi sensitif. | F3 |
| E-06 | Sebagai HR, saya menyediakan data kehadiran via API untuk integrasi HRIS/payroll eksternal. | REST API dengan API key per integrasi; dokumentasi OpenAPI. | F3 |

## 4.6 Modul F — Admin & Master Data

| ID | User Story | Acceptance Criteria | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Sebagai Super Admin, saya mengelola user, struktur organisasi (departemen/tim), dan role. | CRUD + import karyawan dari Excel; atasan langsung didefinisikan per user (untuk rantai approval). | MVP |
| F-02 | Sebagai Super Admin, saya mengelola lokasi kantor (koordinat + radius geofence) dan daftar klien/project on-site. | Geofence radius configurable per lokasi (default 200 m); klien boleh tanpa koordinat (GPS dicatat tanpa validasi radius). | MVP |
| F-03 | Sebagai Super Admin, saya mengelola kalender libur nasional & cuti bersama. | Preload kalender Indonesia per tahun; dapat diedit. | MVP |
| F-04 | Sebagai HR, saya mengelola kebijakan kuota WFH per role/departemen. | Rule engine sederhana: kuota per minggu, hari wajib WFO; dipakai modul D (auto-approve). | F2 |
| F-05 | Sebagai user, saya login dengan SSO Google Workspace. | SSO OIDC; fallback email+password untuk akun non-Workspace. | F2 |

# 5. Pemetaan Workbook Excel → Skema Database

Tabel berikut memetakan struktur workbook 'Saft VE Sprint, KPI & OKR Tracker' (mewakili cara kerja yang berjalan) ke entitas database HWMS. Prinsip: tidak ada informasi di workbook yang hilang saat migrasi; kolom yang belum dipakai MVP tetap disimpan di skema.

## 5.1 Pemetaan Sheet → Entitas

| Sheet Workbook | Entitas HWMS | Fase |
| --- | --- | --- |
| Sprint Plan | projects, sprints | MVP |
| Sprint Tasks | tasks, task_assignments, task_updates | MVP |
| Lookups | master data: roles, workstreams, priorities, statuses | MVP |
| CTO Dashboard | views/agregasi (dihitung, bukan tabel) | MVP |
| Personal Scorecard | scorecards (agregasi terjadwal) | F2 |
| Role KPI | kpis, kpi_actuals | F3 |
| Program OKR | okrs, key_results | F3 |
| Weekly Review | review_notes (catatan keputusan mingguan CTO) | F2 |
| Monthly Gate | gates, gate_decisions | F3 |
| Risk Register | risks (RAID) | F3 |
| Sales Pipeline | di luar scope HWMS (tetap di tools sales) atau modul F3 terpisah | F3 |

## 5.2 Pemetaan Kolom Sheet 'Sprint Tasks' → Tabel tasks

| Kolom Excel | Field DB | Tipe | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Task ID | tasks.code | varchar unik | Auto-generate PREFIX-SS-NNNN; PREFIX per project |
| Sprint | tasks.sprint_id | FK → sprints |  |
| Month | (dihitung) | — | Diturunkan dari tanggal sprint |
| Role | tasks.role_id | FK → roles | Role fungsional (PO, SA, BE, FE, QA, TW, Sales), bukan role sistem |
| Workstream | tasks.workstream | varchar | Free text dengan autocomplete dari master |
| Task | tasks.title | text |  |
| Deliverable | tasks.deliverable | text |  |
| Priority | tasks.priority | enum | Critical/High/Medium/Low |
| Planned Start/End | tasks.planned_start, planned_end | date | Validasi dalam rentang sprint |
| Owner | task_assignments.user_id | FK → users | Mendukung riwayat re-assign |
| Status | tasks.status | enum | Not Started/In Progress/Done/Blocked/Deferred/Cancelled |
| % Complete | tasks.percent_complete | int 0–100 | Di-update via check-out atau langsung |
| Weight | tasks.weight | numeric | Dipakai agregasi berbobot |
| KPI Link / OKR Link | tasks.kpi_id, okr_id | FK nullable | Skema ada sejak MVP, UI di F3 |
| Dependencies | task_dependencies | tabel relasi | task_id → depends_on_task_id |
| Evidence Link | task_evidences | tabel relasi | URL atau file upload, multiple per task |
| Risk Level | tasks.risk_level | enum | High/Medium/Low |
| RAG | (dihitung) + tasks.rag_override | enum | Default dihitung dari aturan; PM boleh override manual dengan alasan |
| Notes | tasks.notes | text |  |

## 5.3 Entitas Baru (Tidak Ada di Workbook)

| Entitas | Fungsi | Field Kunci |
| --- | --- | --- |
| checkins | Record check-in/out harian | user_id, date, type (IN/OUT), work_status (WFH/WFO/ONSITE), client_project_id, lat, lng, selfie_url, is_auto, is_late, mock_gps_flag, submitted_at (server) |
| standup_items | Rencana/hasil per task per hari | checkin_id, task_id, note, planned (bool), percent_after, status_after, is_carried_over |
| blockers | Blocker yang dilaporkan | standup_item_id/task_id, description, mentioned_user_ids, status (Open/Resolved), opened_at, resolved_at |
| leave_requests | Cuti/izin/sakit/lembur/WFH request | user_id, type, date_range, attachment_url, status, approver_id, decided_at |
| locations | Kantor & lokasi klien (geofence) | name, type (OFFICE/CLIENT), lat, lng, radius_m |
| holidays | Kalender libur | date, name, is_cuti_bersama |
| audit_logs | Jejak perubahan penting | actor, entity, action, before/after, at |

# 6. Definisi API Utama (MVP)

REST API, JSON, autentikasi JWT (SSO menyusul F2). Prefix /api/v1. Daftar berikut adalah kontrak minimum MVP; detail request/response diturunkan tim backend ke OpenAPI spec.

| Endpoint | Method | Fungsi | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| /auth/login, /auth/refresh | POST | Autentikasi | Semua |
| /me/today | GET | Status hari ini: sudah check-in/out?, draft carry-over, task sprint aktif milik user | Employee |
| /checkins | POST | Submit check-in pagi (status kerja, selfie multipart, GPS, task terpilih, blocker) | Employee |
| /checkins/{id}/checkout | POST | Submit check-out (update per task: %/status/evidence, selfie, GPS) | Employee |
| /tasks?sprint=&owner=&status= | GET | Daftar task dengan filter | Semua |
| /tasks | POST/PATCH | CRUD task | PM/Admin |
| /tasks/import | POST | Bulk import Excel (preview → commit) | PM/Admin |
| /sprints, /projects | GET/POST/PATCH | CRUD sprint & project | PM/Admin |
| /feed?team=&date= | GET | Feed standup tim | Employee/Manager |
| /blockers?status=open | GET/PATCH | Daftar & resolve blocker | Manager |
| /leaves | GET/POST | Pengajuan cuti/izin/sakit | Employee |
| /leaves/{id}/decision | POST | Approve/reject | Manager |
| /dashboard/team, /dashboard/program | GET | Agregat dashboard manajer & CTO | Manager/CTO |
| /reports/attendance/export?month= | GET | Export XLSX rekap payroll | HR |
| /admin/users, /admin/locations, /admin/holidays | CRUD | Master data | Super Admin |

# 7. Arsitektur Teknis & Persyaratan Non-Fungsional

## 7.1 Stack yang Direkomendasikan

| Komponen | Teknologi | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Aplikasi karyawan & dashboard | PWA — React + Tailwind CSS (satu codebase, responsive) | Tanpa app store (update instan); kamera via getUserMedia, GPS via Geolocation API; deployment ringan untuk productization B2G (cukup URL) |
| Offline & install | Service Worker + IndexedDB; Web App Manifest (Add to Home Screen) | Check-in offline disimpan lokal lalu sync otomatis; wajib installable agar push iOS berfungsi |
| Backend API | NestJS (Node.js) | Konsisten dengan skeleton backend yang dipakai tim (workbook Sprint 0) |
| Database | PostgreSQL | Relasional, agregasi kuat untuk scorecard |
| Queue/job | Redis + BullMQ | Auto-checkout terjadwal, reminder, agregasi scorecard |
| Object storage | S3-compatible (MinIO / cloud) | Selfie & evidence; lifecycle rule hapus selfie > 90 hari |
| Push notification | Web Push (VAPID) — via FCM untuk delivery | Reminder & mention; iOS memerlukan PWA ter-install (iOS 16.4+); fallback reminder via email/WhatsApp untuk user belum install |
| Deployment | Docker di infrastruktur internal (SaftOS) atau cloud | Sejalan dengan positioning produk internal |

## 7.2 Persyaratan Non-Fungsional

| Kategori | Persyaratan |
| --- | --- |
| Kinerja | Check-in submit < 5 detik pada koneksi 4G; feed & dashboard load < 3 detik; kapasitas awal 200 user aktif harian, dirancang skalabel ke 1.000 (target productization). |
| Ketersediaan offline (PWA) | Check-in dapat disusun offline (Service Worker + IndexedDB, termasuk foto selfie) dan ter-submit otomatis saat koneksi kembali; timestamp perangkat direkam tetapi timestamp server tetap acuan; entri offline diberi flag. Kritis untuk teknisi on-site di lokasi dengan sinyal buruk. |
| Kompatibilitas PWA | Target: Chrome/Edge Android terbaru dan iOS Safari 16.4+ (Web Push memerlukan PWA ter-install via Add to Home Screen). Onboarding aplikasi wajib memandu instalasi ke home screen; user yang belum install mendapat reminder via kanal fallback (email/WhatsApp). |
| Keamanan | JWT + refresh token; RBAC di API; enkripsi at-rest untuk selfie; TLS wajib; audit log untuk aksi admin & perubahan task; rate limiting. |
| Privasi (UU PDP) | Persetujuan eksplisit saat onboarding (selfie & lokasi); retensi selfie 90 hari; hak akses data pribadi dibatasi HR + atasan langsung; data lokasi hanya point-in-time. |
| Auditabilitas | Semua perubahan status task & keputusan approval tercatat (siapa, kapan, sebelum/sesudah). |
| Zona waktu | Dukungan multi-timezone Indonesia (WIB/WITA/WIT) — jendela check-in mengikuti timezone lokasi penugasan user. |

# 8. Rencana Fase & Kriteria Kelulusan

## 8.1 MVP (Target: 6–8 minggu pengembangan)

- Scope: Modul A (A-01 s.d. A-09), B (B-01 s.d. B-05), C (C-01), D (D-01, D-02), E (E-01 s.d. E-03), F (F-01 s.d. F-03).

- Kriteria go-live: 456 task workbook berhasil di-import; 1 tim pilot (10–15 orang) menjalani 2 minggu penuh dengan adopsi check-in > 90%; rekap payroll bulan pilot diverifikasi HR cocok dengan hitungan manual.

## 8.2 Fase 2 (Bulan 3–4)

- Policy engine kuota WFH (F-04), pengajuan WFH & lembur + eskalasi (D-03 s.d. D-05), SSO (F-05), check-in 1x per role (A-10, A-11), komentar feed & riwayat standup (C-02, C-03), Personal Scorecard (E-04), dependency soft-block (B-06), Weekly Review notes.

## 8.3 Fase 3 (Bulan 5+)

- KPI/OKR management (B-07), Risk Register/Monthly Gate (B-08), dashboard BOD (E-05), API integrasi HRIS (E-06), anti-fraud lanjutan (face match), bot WhatsApp untuk approval, dan hardening productization (multi-tenant) untuk dijual ke klien B2G/enterprise.

## 8.4 Strategi Rollout Internal

- Minggu 1–2 pilot: 1 tim project (campuran WFH + on-site) — kumpulkan friksi UX, ukur waktu isi standup (target < 2 menit).

- Minggu 3–4: rollout seluruh engineering; HR paralel menjalankan rekap lama sebagai pembanding (shadow run) 1 siklus payroll.

- Bulan 2: seluruh perusahaan; kebijakan hybrid tertulis (kuota, core hours, SLA respons) disahkan HR sebelum tahap ini.

# 9. Risiko, Mitigasi & Pertanyaan Terbuka

## 9.1 Risiko Utama

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Standup terasa seperti surveillance → karyawan mengisi asal-asalan | Data kinerja tidak valid; trust rusak | Komunikasi prinsip privasi sejak awal; feed berorientasi membantu (blocker → bantuan datang); tidak ada punishment otomatis dari flag; manajer dilatih memakai data untuk coaching, bukan hukuman |
| Friksi harian terlalu tinggi (isi standup > 5 menit) | Adopsi mati di minggu ke-2 | Target UX < 2 menit; carry-over otomatis; pilih task = centang, bukan ketik; ukur waktu isi di pilot |
| Task di sistem tidak sinkron dengan realita (PM malas update master) | Standup memilih task basi | Bulk import + edit cepat inline; review sprint = ritual PM 2 mingguan; laporan 'task tanpa aktivitas' |
| GPS/selfie bermasalah di lapangan (sinyal, device lama) | Teknisi on-site tidak bisa check-in | Mode offline (submit tertunda); fallback foto tanpa liveness dengan flag; whitelist device issue per kasus |
| Scope creep (KPI/OKR/Risk ingin masuk MVP) | MVP molor | Fase dikunci di dokumen ini; perubahan scope lewat change control CTO |

## 9.2 Pertanyaan Terbuka (Perlu Keputusan Sebelum Development)

| # | Pertanyaan | Opsi / Rekomendasi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama produk internal? | Placeholder: HWMS. Kandidat bergaya brand Indotek dapat ditentukan kemudian (tidak memblokir dev). |
| 2 | Apakah jam kerja (durasi IN→OUT) dipakai untuk perhitungan lembur otomatis di payroll? | Rekomendasi: MVP hanya mencatat durasi; perhitungan lembur menunggu kebijakan HR (F2, D-05). |
| 3 | Siapa yang menjadi 'tim' untuk feed — mengikuti struktur departemen atau per project? | Rekomendasi: per project team (lintas departemen), karena kerja SI berbasis project. Perlu konfirmasi. |
| 4 | Retensi selfie 90 hari cukup? (kebutuhan audit/sengketa ketenagakerjaan) | Konfirmasi ke HR/legal; skema mendukung retensi configurable. |
| 5 | Apakah karyawan boleh melihat scorecard dirinya sendiri? | Rekomendasi: ya (transparansi mendorong self-correction), tampil mulai F2. |
| 6 | Kebijakan hybrid tertulis (kuota per departemen, core hours) — siapa PIC dan kapan final? | Wajib final sebelum rollout perusahaan penuh (bulan 2). PIC: HR + CTO. |

## 9.3 Di Luar Scope (Eksplisit)

- Screenshot monitoring, keystroke logging, atau tracking lokasi berkelanjutan — ditolak by design.

- Penggajian/payroll engine — HWMS hanya menyediakan rekap & API; perhitungan gaji tetap di sistem payroll.

- Integrasi Jira/ClickUp — tidak diperlukan karena task tracker internal; dievaluasi ulang hanya jika ada permintaan klien saat productization.

- Manajemen Sales Pipeline — tetap di tooling sales, kecuali diputuskan lain di F3.