TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

HWMS — Desain Teknis Sistem Penuh

Arsitektur, Data Dictionary Lengkap (MVP + F2 + F3), Keamanan, dan Jalur Productization

PT Indotek Buana Karya

Versi 1.0 — Juli 2026 — Pendamping PRD HWMS v1.1

Pemilik: [Nama CTO]  •  Audiens: Tim Engineering  •  Rahasia Internal

# Daftar Isi

# 1. Tujuan & Hubungan dengan PRD

Dokumen ini adalah pendamping teknis PRD HWMS v1.1. PRD mendefinisikan APA yang dibangun dan urutan fasenya; dokumen ini mendefinisikan BAGAIMANA sistem dirancang secara penuh — mencakup seluruh entitas dan komponen sampai Fase 3, bukan hanya MVP. Tujuannya: keputusan arsitektur yang diambil saat membangun MVP (skema database, RBAC, struktur modul, strategi tenant) sudah mengakomodasi kebutuhan F2/F3 sejak hari pertama, sehingga tidak ada refactor struktural di tengah jalan.

Prinsip desain yang dipegang di seluruh dokumen:

- Schema-complete, UI-incremental: seluruh tabel (termasuk KPI/OKR/Risk/Gate) dibuat di migration awal; yang bertahap adalah API dan UI-nya.

- Standup sebagai satu-satunya pintu update harian: semua data progres mengalir dari ritual check-in/check-out, bukan form terpisah.

- Flag, bukan blokir: sistem tidak pernah menghukum otomatis; anomali diserahkan ke keputusan manusia.

- Productizable by design: keputusan arsitektur mempertimbangkan skenario multi-tenant untuk dijual ke klien B2G/enterprise di masa depan.

# 2. Arsitektur Sistem

## 2.1 Komponen

| Komponen | Teknologi | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Web/PWA Client | React 18 + Vite + Tailwind, vite-plugin-pwa | Satu codebase responsive: mobile view (Employee) + desktop view (Manager/HR/PM/CTO/Admin). Service Worker: cache app shell, antrian offline check-in (IndexedDB via idb), Web Push handler. |
| API Server | NestJS (Node 20 LTS) | REST API modular per domain (auth, org, tasks, checkins, standup, approvals, dashboards, admin, integrations). Validasi class-validator, RBAC guard, OpenAPI auto-generate dari decorator. |
| Worker | NestJS standalone + BullMQ (Redis) | Job terjadwal & asinkron: auto-checkout, reminder, agregasi scorecard, lifecycle selfie, eskalasi approval, kalkulasi RAG. |
| Database | PostgreSQL 16 + Prisma ORM | Sumber kebenaran tunggal. Satu database, skema publik (lihat strategi tenant §3). |
| Cache & Queue | Redis 7 | BullMQ queue, cache agregat dashboard (TTL 5 menit), rate-limit store. |
| Object Storage | S3-compatible (MinIO on-prem / S3 cloud) | Bucket selfies (lifecycle 90 hari), bucket evidences (permanen), bucket attachments (lampiran cuti). |
| Push Gateway | Web Push VAPID (delivery via FCM) | Reminder & notifikasi mention/approval. |
| Reverse Proxy | Nginx / Traefik | TLS termination, kompresi, routing api vs static PWA. |

## 2.2 Alur Data Utama

- Check-in: PWA → POST multipart (selfie) → API memvalidasi (jendela, geofence) → tulis checkins + standup_items + blockers dalam satu transaksi → publish event ke queue → worker meng-invalidate cache dashboard & mengirim notifikasi mention.

- Offline: payload + foto disimpan IndexedDB → Background Sync / retry saat online → API menerima dengan flag is_offline_sync; device_timestamp disimpan untuk forensik tetapi submitted_at tetap waktu server.

- Agregasi: setiap mutasi task memicu job recompute (debounce 60 detik per sprint); job penuh tiap 5 menit sebagai jaring pengaman; hasil ke tabel agregat + cache Redis.

- Export payroll: HR memicu job export → worker membangun XLSX (exceljs) → file ke storage → URL bertanda tangan (signed, kedaluwarsa 24 jam) dikirim ke UI.

## 2.3 Topologi Deployment

| Lingkungan | Topologi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Development | docker-compose: api, web (vite dev), worker, postgres, redis, minio | Seed data demo lengkap termasuk 456 task import |
| Staging/Pilot | Docker di 1 VM (4 vCPU/8 GB) atau cluster SaftOS internal; backup DB harian | Dipakai pilot 1 tim; data pilot = data produksi (tidak dibuang) |
| Production | api ×2 + worker ×1 di belakang proxy; PostgreSQL dengan WAL archiving; MinIO replikasi | On-prem (SaftOS) sebagai default — selaras positioning; cloud sebagai opsi klien saat productization |

# 3. Strategi Productization & Multi-Tenant

HWMS dipakai internal dulu, tetapi keputusan berikut diambil sekarang agar produk dapat dijual tanpa penulisan ulang:

| Aspek | Keputusan Sekarang (dipakai internal) | Jalur F3 (productization) |
| --- | --- | --- |
| Isolasi tenant | Kolom tenant_id (UUID, default tenant 'indotek') ada di SEMUA tabel bisnis sejak migration pertama; seluruh query Prisma melalui middleware yang menyuntikkan filter tenant_id | Aktivasi multi-tenant = menambah baris di tabel tenants + provisioning; tanpa migrasi skema. Opsi isolasi lebih keras (schema-per-tenant) dievaluasi jika ada klien dengan tuntutan regulasi |
| Konfigurasi | Tabel settings ber-scope tenant (jendela check-in, jam auto-checkout, retensi selfie, aturan RAG) | Panel konfigurasi per tenant; nilai default produk |
| Branding | Konstanta tema di satu file (warna, logo, nama produk) | Theming per tenant (logo, warna) dari tabel tenants |
| Autentikasi | JWT internal + SSO Google (F2) | SSO per tenant (OIDC generik), SAML jika dibutuhkan klien enterprise/pemerintah |
| Data residency | Semua data on-prem Indonesia | Deployment on-prem per klien (model lisensi) ATAU SaaS single-region Indonesia — keduanya didukung oleh containerization yang sama |

Biaya keputusan ini pada MVP hampir nol (satu kolom + satu middleware), tetapi menghemat refactor terbesar yang biasanya dihadapi produk internal yang 'naik kelas' menjadi produk komersial.

# 4. Data Dictionary Lengkap (MVP + F2 + F3)

Seluruh tabel di bawah dibuat pada migration awal (prinsip schema-complete). Kolom umum yang berlaku di semua tabel bisnis dan tidak diulang per tabel: id (UUID PK), tenant_id (UUID, FK tenants), created_at, updated_at, deleted_at (soft delete untuk tabel master). Label fase menunjukkan kapan tabel mulai DIPAKAI, bukan kapan dibuat.

## 4.1 Identitas & Organisasi

### Tabel: users  (MVP)

Akun karyawan dan atribut kepegawaian.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| email | varchar unik | Login; kelak dipetakan ke SSO subject |
| full_name, nik | varchar | NIK = nomor induk karyawan, dipakai export payroll |
| department_id | FK departments |  |
| functional_role_id | FK functional_roles | PO/SA/Infra/BE/FE/QA/TW/Sales — dipakai agregasi per role |
| manager_id | FK users, nullable | Atasan langsung = approver default |
| system_roles | enum[] | EMPLOYEE, MANAGER, PM_ADMIN, HR, CTO, SUPER_ADMIN (multi-role) |
| timezone | varchar | Asia/Jakarta ¦ Asia/Makassar ¦ Asia/Jayapura — acuan jendela check-in & reminder |
| checkin_mode | enum | TWICE (default) ¦ ONCE — dukungan kebijakan 1x per role (F2) |
| leave_balance | int | Saldo cuti tahunan; dipotong saat approval |
| employment_status, joined_at | enum, date | AKTIF/NONAKTIF; nonaktif = tidak bisa login, data historis tetap |

### Tabel: departments / functional_roles / teams / team_members  (MVP)

Struktur organisasi dan keanggotaan tim (tim = unit feed standup; berbasis project team dengan fallback departemen — keputusan #3 PRD).

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| departments.name | varchar |  |
| functional_roles.name, code | varchar | Sinkron dengan kolom Role di workbook |
| teams.name, project_id | varchar, FK nullable | Tim dapat terikat project atau berdiri sendiri |
| team_members.team_id, user_id | FK | Satu user boleh multi-tim; feed menampilkan gabungan |

### Tabel: locations / holidays  (MVP)

Master lokasi geofence dan kalender libur.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| locations.name, type | varchar, enum | OFFICE ¦ CLIENT |
| locations.lat, lng, radius_m | numeric, int | Radius default 200 m; CLIENT boleh tanpa koordinat (tanpa validasi radius) |
| holidays.date, name, is_cuti_bersama | date, varchar, bool | Preload kalender nasional Indonesia per tahun |

## 4.2 Task & Program

### Tabel: projects / sprints  (MVP)

Kontainer program kerja.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| projects.name, code_prefix | varchar | code_prefix dipakai generator task code (mis. SV) |
| projects.status | enum | ACTIVE ¦ ARCHIVED |
| sprints.number, start_date, end_date | int, date | Validasi: tidak overlap dalam satu project |
| sprints.goal | text | Sinkron kolom Goal di sheet Sprint Plan |

### Tabel: tasks  (MVP)

Unit kerja — pemetaan 1:1 dengan kolom sheet Sprint Tasks (lihat PRD §5.2).

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| code | varchar unik | PREFIX-SS-NNNN, auto-generate, immutable |
| sprint_id, project_id | FK |  |
| functional_role_id | FK | Untuk agregasi per role |
| workstream, title, deliverable | varchar, text, text |  |
| priority | enum | CRITICAL ¦ HIGH ¦ MEDIUM ¦ LOW |
| planned_start, planned_end | date | Dalam rentang sprint |
| status | enum | NOT_STARTED ¦ IN_PROGRESS ¦ DONE ¦ BLOCKED ¦ DEFERRED ¦ CANCELLED |
| percent_complete | int 0–100 | Sumber update utama: check-out |
| weight | numeric | Bobot agregasi |
| risk_level | enum | HIGH ¦ MEDIUM ¦ LOW |
| rag_override, rag_override_reason | enum nullable, text | Override manual PM atas RAG terhitung; alasan wajib |
| kpi_id, okr_kr_id | FK nullable | Diisi mulai F3; kolom ada sejak MVP |
| notes | text |  |

### Tabel: task_assignments / task_dependencies / task_evidences  (MVP)

Relasi pendukung task.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| task_assignments.task_id, user_id, assigned_at, unassigned_at | FK, timestamptz | Riwayat penuh; owner aktif = unassigned_at NULL |
| task_dependencies.task_id, depends_on_task_id | FK | Soft warning di MVP; hard block dievaluasi F2 |
| task_evidences.task_id, kind, url_or_key, uploaded_by | FK, enum(LINK¦FILE), varchar, FK | FILE → object storage bucket evidences (permanen) |

## 4.3 Kehadiran & Standup

### Tabel: checkins  (MVP)

Record kehadiran per momen (IN/OUT).

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| user_id, date, type | FK, date, enum(IN¦OUT) | Unik per (user, date, type) |
| work_status | enum | WFH ¦ WFO ¦ ONSITE |
| client_project_id | FK nullable | Wajib jika ONSITE |
| lat, lng, gps_accuracy_m | numeric | Point-in-time saja |
| selfie_key | varchar | Key object storage; dihapus lifecycle 90 hari, kolom di-null-kan |
| is_auto, is_late, is_offline_sync, geofence_ok | bool | Semua berupa flag informatif |
| device_timestamp, submitted_at | timestamptz | submitted_at = waktu server = acuan resmi |
| daily_note | text | 'Hasil hari ini' pada OUT / catatan umum pada IN |

### Tabel: standup_items / blockers  (MVP)

Isi standup per task dan blocker.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| standup_items.checkin_id, task_id | FK |  |
| standup_items.planned, note | bool, text | planned=true saat IN; baris update saat OUT |
| standup_items.percent_after, status_after | int, enum | Nilai setelah check-out; disalin ke tasks dalam transaksi yang sama |
| standup_items.is_carried_over | bool | Sumber draft rencana besok |
| blockers.task_id, reported_by, description | FK, FK, text |  |
| blockers.mentioned_user_ids | UUID[] | Penerima notifikasi |
| blockers.status, opened_at, resolved_at, resolved_by | enum(OPEN¦RESOLVED), timestamptz, FK | Resolve mengembalikan task ke IN_PROGRESS |

## 4.4 Approval & Kebijakan

### Tabel: leave_requests  (MVP/F2)

Cuti/izin/sakit (MVP), lembur & WFH request (F2).

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| user_id, type | FK, enum | CUTI ¦ IZIN ¦ SAKIT ¦ LEMBUR ¦ WFH_EXTRA ¦ TUKAR_WFO |
| date_from, date_to, hours | date, numeric nullable | hours untuk LEMBUR |
| attachment_key, reason | varchar, text |  |
| status | enum | PENDING ¦ APPROVED ¦ REJECTED ¦ CANCELLED ¦ AUTO_APPROVED |
| approver_id, decided_at, decision_note | FK, timestamptz, text | Alasan wajib saat REJECTED |
| escalated_at | timestamptz nullable | Diisi worker eskalasi >24 jam (F2) |

### Tabel: policies / wfh_quotas / settings  (F2)

Mesin kebijakan hybrid (F2) dan konfigurasi ber-scope tenant.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| policies.scope_type, scope_id | enum(TENANT¦DEPARTMENT¦ROLE), UUID | Resolusi: ROLE > DEPARTMENT > TENANT |
| policies.wfh_days_per_week, mandatory_wfo_weekdays | int, int[] | Mis. 3 hari WFH, wajib WFO Selasa–Kamis |
| policies.checkin_window_start/end, auto_checkout_at | time | Default 07:00–10:00, 18:00 |
| wfh_quotas.user_id, week_start, used_days | FK, date, int | Materialized penggunaan kuota — dasar auto-approve |
| settings.key, value_json | varchar, jsonb | Retensi selfie, ambang RAG, dsb. |

## 4.5 Scorecard, KPI/OKR, Program Governance

### Tabel: scorecards  (F2)

Agregat performa personel per periode (padanan sheet Personal Scorecard).

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| user_id, period_type, period_start | FK, enum(SPRINT¦MONTH), date |  |
| weighted_completion, tasks_done, tasks_total | numeric, int, int |  |
| blockers_reported, blockers_resolved | int |  |
| checkin_discipline | numeric | % hari kerja dengan check-in tepat waktu + check-out non-auto |
| rag | enum | Dihitung dari aturan; historis disimpan (tidak dihitung ulang mundur) |

### Tabel: kpis / kpi_actuals / okrs / key_results  (F3)

KPI per role dan OKR program (padanan sheet Role KPI & Program OKR).

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| kpis.functional_role_id, name, target, unit, period | FK, varchar, numeric, varchar, enum |  |
| kpi_actuals.kpi_id, period_start, actual | FK, date, numeric | Diisi manual atau dari agregat task |
| okrs.objective, quarter, owner_id | text, varchar, FK |  |
| key_results.okr_id, description, target, actual, unit | FK, text, numeric | tasks.okr_kr_id menunjuk ke sini |

### Tabel: risks / gates / gate_decisions / review_notes  (F2/F3)

Governance program (padanan Risk Register, Monthly Gate, Weekly Review).

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| risks.project_id, description, category, probability, impact, mitigation, owner_id, status | FK, text, enum, enum, enum, text, FK, enum | RAID sederhana |
| gates.project_id, month, criteria_json | FK, date, jsonb | Kriteria kelulusan bulanan |
| gate_decisions.gate_id, decision, decided_by, notes | FK, enum(GO¦NO_GO¦CONDITIONAL), FK, text |  |
| review_notes.week_start, author_id, highlights, decisions, actions_json | date, FK, text, text, jsonb | Catatan keputusan Weekly Review CTO |

## 4.6 Infrastruktur Aplikasi

### Tabel: notifications / push_subscriptions / audit_logs / tenants  (MVP)

Pendukung lintas modul.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| notifications.user_id, kind, payload_json, read_at | FK, enum, jsonb, timestamptz | Kind: MENTION, APPROVAL_IN, APPROVAL_DECIDED, REMINDER_*, TASK_ASSIGNED, ESCALATION |
| push_subscriptions.user_id, endpoint, keys_json, user_agent | FK, text, jsonb, varchar | Satu user multi-perangkat; endpoint mati dibersihkan worker |
| audit_logs.actor_id, entity, entity_id, action, before_json, after_json, at | FK, varchar, UUID, enum, jsonb, timestamptz | Wajib untuk mutasi admin, task, approval |
| tenants.name, slug, theme_json, is_active | varchar, varchar, jsonb, bool | MVP berisi satu baris: indotek |

# 5. Inventori Job & Scheduler (BullMQ)

| Job | Trigger | Perilaku | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| auto-checkout | Terjadwal per timezone (18.00 WIB/WITA/WIT) | Buat record OUT flag AUTO untuk user checkin_mode=TWICE yang punya IN tanpa OUT; tanpa update task | MVP |
| reminder-checkin / reminder-checkout | Terjadwal (configurable, default 08.30 & 17.00) | Web Push + notifikasi in-app; skip hari libur, cuti approved, dan user mode ONCE (untuk reminder sore) | MVP |
| recompute-aggregates | Event update task (debounce 60 dtk/sprint) + cron 5 menit | Hitung completion berbobot per sprint/role/user + RAG; tulis cache Redis + tabel agregat | MVP |
| selfie-lifecycle | Harian 02.00 | Hapus objek selfie > retensi (default 90 hari), null-kan selfie_key; evidence tidak disentuh | MVP |
| payroll-export | On-demand (HR) | Bangun XLSX, unggah ke storage, kirim signed URL 24 jam | MVP |
| approval-escalation | Cron per jam | Pending >24 jam → reminder approver; >48 jam → notifikasi atasan approver + escalated_at | F2 |
| scorecard-builder | Akhir sprint & akhir bulan | Materialisasi tabel scorecards per user; snapshot historis | F2 |
| quota-materializer | Harian 00.30 | Hitung wfh_quotas minggu berjalan dari checkins — dasar auto-approve WFH_EXTRA | F2 |
| stale-task-report | Mingguan Senin 07.00 | Daftar task IN_PROGRESS tanpa standup_items 5 hari kerja → notifikasi PM (mitigasi risiko 'task basi') | F2 |
| push-cleanup | Mingguan | Hapus push_subscriptions dengan endpoint 410 Gone | MVP |

# 6. Matriks RBAC

R = read, W = write, O = hanya milik/tim sendiri (own/team-scoped). Satu user dapat memegang beberapa role; izin bersifat union.

| Sumber Daya | EMPLOYEE | MANAGER | PM_ADMIN | HR | CTO | SUPER_ADMIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Check-in/out (buat) | W (diri) | W (diri) | W (diri) | W (diri) | W (diri) | W (diri) |
| Feed standup | R (tim-O) | R (tim bawahan) | R (project) | R (semua) | R (semua) | R (semua) |
| Task (lihat) | R (semua di project-nya) | R | R/W | R | R | R/W |
| Task (buat/assign/import) | — | — | W | — | — | W |
| Update progres task | W (task sendiri via standup) | W (tim) | W | — | — | W |
| Blocker resolve | W (terlibat) | W (tim) | W | — | — | W |
| Leave request (buat) | W (diri) | W (diri) | W (diri) | W (diri) | W (diri) | W (diri) |
| Leave approve | — | W (bawahan) | — | W (semua) | — | W |
| Dashboard tim | — | R (tim) | R (project) | R (semua) | R (semua) | R |
| Dashboard program/CTO | — | — | R | — | R | R |
| Export payroll | — | — | — | W | — | W |
| Selfie orang lain (view) | — | R (bawahan, alasan tercatat) | — | R (alasan tercatat) | — | R |
| Master data & kebijakan | — | — | — | W (kebijakan) | — | W |
| KPI/OKR/Risk/Gate (F3) | R (terkait) | R | W | R | W | W |

Catatan: setiap akses view selfie orang lain dicatat di audit_logs beserta alasan — kontrol UU PDP.

# 7. Keamanan & Perlindungan Data Pribadi

## 7.1 Autentikasi & Sesi

- JWT access token 15 menit + refresh token 14 hari (rotasi saat dipakai, revoke saat logout/ganti password); refresh disimpan httpOnly cookie untuk web.

- SSO Google Workspace (F2) via OIDC; akun dipetakan by email; provisioning tetap dari master users (bukan auto-create).

- Rate limit: login 5 percobaan/menit/IP; endpoint check-in 10/menit/user.

## 7.2 Perlindungan Data (UU PDP No. 27/2022)

| Data | Klasifikasi | Kontrol |
| --- | --- | --- |
| Selfie | Data pribadi (biometrik-visual) | Persetujuan eksplisit saat onboarding; enkripsi at-rest (SSE); retensi 90 hari lalu hapus permanen; akses tercatat + beralasan; tidak dipakai untuk pemrosesan lain (tanpa face-recognition di MVP–F2) |
| Koordinat GPS | Data pribadi | Point-in-time saja; presisi disimpan apa adanya tetapi tampilan untuk manajer dibulatkan ke nama area; tidak pernah background tracking |
| Data kepegawaian (NIK, saldo cuti) | Data pribadi | Akses HR + diri sendiri; masked di log |
| Isi standup & task | Data internal perusahaan | Scope tim/project; bukan data pribadi tetapi tetap RBAC |
| Lampiran sakit (surat dokter) | Data pribadi sensitif (kesehatan) | Hanya approver + HR; bucket terpisah; retensi mengikuti kebijakan HR (default 2 tahun) |

- Hak subjek data: endpoint HR untuk export seluruh data pribadi seorang user (JSON) dan anonimisasi saat offboarding (nama → kode, selfie & lampiran dihapus, data agregat historis dipertahankan).

## 7.3 Keamanan Aplikasi

- Validasi upload: MIME whitelist (jpeg/png/webp/pdf), max 2 MB foto (kompresi client-side sebelum kirim), 5 MB lampiran; pemindaian nama file; objek disajikan hanya via signed URL.

- OWASP dasar: helmet, CORS whitelist origin, parameterized query (Prisma), output encoding, CSRF tidak relevan untuk bearer-token API tetapi refresh cookie diberi SameSite=Strict.

- Secrets via environment/secret manager; tidak ada kredensial di repo (pelajaran dari insiden proxy CLI sebelumnya — tambahkan lockfile audit di CI).

# 8. Observabilitas & Target Kinerja

## 8.1 Observabilitas

- Log terstruktur JSON (pino) dengan request-id; level per modul; PII di-mask otomatis (email, NIK, koordinat).

- Metrics Prometheus: latency per endpoint, kedalaman queue BullMQ, job gagal, rasio check-in offline-sync, push delivery rate.

- Alert minimum: job auto-checkout gagal (kritis — merusak data payroll), queue backlog > 500, error rate > 2%.

- Health endpoint terpisah untuk liveness (proses hidup) dan readiness (DB+Redis+storage terjangkau).

## 8.2 Target Kinerja

| Operasi | Target | Catatan |
| --- | --- | --- |
| POST /checkins (dengan foto) | p95 < 2,5 dtk di 4G | Kompresi client-side ke ~200 KB sebelum upload |
| GET /me/today | p95 < 300 ms | Query paling sering dipanggil — index (user_id, date) |
| GET /feed | p95 < 500 ms | Pagination 20 entri |
| Dashboard program | p95 < 800 ms | Dari cache agregat, bukan hitung on-the-fly |
| Import 456 task | < 2 menit end-to-end | Bulk insert batch 100 |
| Export payroll 200 user | < 30 dtk | Job asinkron, bukan request sinkron |
| Beban puncak | 200 check-in dalam jendela 30 menit pagi | ≈ trivial untuk 2 instance API; yang kritis adalah upload storage |

# 9. Strategi Testing & CI/CD

| Lapisan | Alat | Cakupan Wajib |
| --- | --- | --- |
| Unit | Vitest/Jest | Rumus agregasi berbobot & RAG (property-based untuk weight beragam), generator task code, resolusi kebijakan (ROLE>DEPT>TENANT), kalkulasi is_late lintas timezone |
| Integrasi API | Supertest + testcontainers (Postgres) | Transaksi check-in→standup_items→task update atomik; RBAC per endpoint; idempotensi submit offline-sync ganda (kunci unik user+date+type) |
| E2E | Playwright (viewport mobile + desktop) | Siklus harian penuh 3 persona; alur offline (matikan network, submit, nyalakan, verifikasi sync); import Excel happy+error path |
| Beban | k6 | Skenario jendela pagi: 200 user check-in 30 menit |
| Keamanan | pnpm audit + ZAP baseline di CI | Gagal build pada dependensi critical |

- CI (GitHub Actions/GitLab CI): lint → typecheck → unit → integrasi → build image → e2e terhadap compose → push registry. Branch utama terlindungi; deploy staging otomatis, production manual approval.

- Migration discipline: Prisma migrate dengan review SQL; tidak ada perubahan destruktif tanpa langkah expand-contract.

# 10. Rencana Migrasi Data Workbook

Workbook 'Saft VE Sprint, KPI & OKR Tracker' menjadi sumber data awal dan alat verifikasi kebenaran sistem.

| Langkah | Aktivitas | Kriteria Lulus |
| --- | --- | --- |
| M1 | Import Lookups → functional_roles, priorities, statuses; Sprint Plan → project + 12 sprints | Jumlah & tanggal sprint identik dengan workbook |
| M2 | Import 456 task Sprint Tasks via fitur bulk import (bukan script khusus — sekaligus menguji fiturnya) | 0 baris gagal tanpa penjelasan; baris TBD-owner masuk sebagai unassigned |
| M3 | Rekonsiliasi agregat: completion per role & sprint hasil sistem vs rumus Excel | Selisih 0 (pembulatan ≤0,5%) |
| M4 | Sheet KPI/OKR/Risk di-parkir sebagai file referensi; dimigrasi saat F3 modulnya siap | Tidak menghambat MVP |
| M5 | Setelah pilot: workbook dibekukan (read-only) — sistem menjadi satu-satunya sumber kebenaran | Keputusan eksplisit CTO, diumumkan ke tim |

Langkah M3 adalah pengaman terpenting: jika angka sistem tidak cocok dengan Excel yang selama ini dipercaya, kepercayaan pada sistem runtuh sebelum sempat terbentuk.